Zadávací list

Jméno: Zdvořák Andrej

Třída: 4ITB

Hlavní cíl:

Cílem projektu je vytvořit Codryn, desktopovou aplikaci pro Windows 11, která bude pomáhat programátorům při práci na jejich projektech. Uživatel napíše do chatu, co potřebuje upravit, a aplikace pomocí AI projde potřebné soubory, navrhne změny a ukáže jejich výsledek.

Codryn bude umět číst a upravovat soubory, spouštět příkazy a testy, pracovat s Gitem a vracet provedené změny. Uživatel uvidí, co aplikace právě dělá, a rizikové akce bude moci povolit nebo zamítnout. Důležitou částí projektu bude kontrola výsledků, aby aplikace neoznačila neověřenou práci jako hotovou.

Aplikace bude vyvíjena pomocí Electronu, Reactu a TypeScriptu. Data se budou ukládat lokálně do SQLite a uživatel si bude moci připojit vybraný AI model pomocí vlastního API klíče.

## Září

Vytvořit projekt

Vytvořit záznamový list

## Říjen

Vytvořit první verzi agenta ovládanou z příkazové řádky

Připojit k agentovi první reálný AI model

Přidat agentovi čtení souborů v otevřeném projektu

## Listopad

Přidat agentovi úpravu souborů

Přidat agentovi spouštění příkazů

Přidat vrácení agentních změn

## Prosinec

Vytvořit desktopovou obrazovku s chatem pro zadávání úkolů

Připojit chat ke stávajícímu agentnímu jádru

Přidat do uživatelského rozhraní zobrazení provedených změn

## Leden

Přidat vyhledávání TypeScript symbolů

Přidat odkazování na soubory pomocí @

Přidat vytváření Git commitů z aplikace

## Únor

Připojit druhý reálný AI model

Přidat uživatelská pravidla pro povolování a zamítání akcí

## Březen

Přidat uživatelský účet

Přidat synchronizaci chatů

Přidat obnovu rozložení panelů po restartu aplikace

## Duben

Přidat odesílání obrázků AI modelu

Přidat odesílání Git commitů do vzdáleného repozitáře

## Květen

Přidat náhled lokální webové aplikace

Přidat pořizování screenshotů pomocí Playwrightu

Přidat vizuální kontrolu změn pomocí AI